SEP Projektmappe

**Projektmappe des Projektes**

<Kicktipp 2.0>

**Dokumentation des Projektes**

Gruppe G:

<Alexander Grebennikov>

<Tom Schneider>

<Felix Farke>

Inhalt

[Projektbeschreibung 4](#_Toc115257124)

[Zyklus I 5](#_Toc115257125)

[Spezifikationsplanung](#_Toc115257126)…………………………………………………………………………………………………………………….5

User Stories…………………………………………………………………………………………………………………………………….6

[Papierprototypen…………………………………………………………………………………………………………………………](#_Toc115257128)..9

Klassendiagramm………………………………………………………………………………………………………………………….11

Komponentendiagramm……………………………………………………………………………………………………………….12

Routing…………………………………………………………………………………………………………………………………………13

Verhaltensdiagramme…………………………………………………………………………………………………………………..14

[Zyklus II 11](#_Toc115257133)

[Spezifikationsplanung 11](#_Toc115257134)

[User-Stories 11](#_Toc115257135)

[Papierprototypen 12](#_Toc115257136)

[Strukturdiagramme (Komponenten- und Klassendiagramme) 12](#_Toc115257137)

[Verhaltensdiagramme (Kommunikationsdiagramme) 12](#_Toc115257138)

[Funktionalitätsplanung 13](#_Toc115257139)

[Modultests 14](#_Toc115257140)

[Systemtests 14](#_Toc115257141)

[Zyklus III 15](#_Toc115257142)

[Spezifikationsplanung 15](#_Toc115257143)

[User-Stories 15](#_Toc115257144)

[Papierprototypen 16](#_Toc115257145)

[Strukturdiagramme (Komponenten- und Klassendiagramme) 16](#_Toc115257146)

[Verhaltensdiagramme (Kommunikationsdiagramme) 16](#_Toc115257147)

[Funktionalitätsplanung 17](#_Toc115257148)

[Modultests 18](#_Toc115257149)

[Systemtests 18](#_Toc115257150)

[Nutzerhandbuch 19](#_Toc115257151)

[Technische Anforderungen 19](#_Toc115257152)

[Installationsanleitung 19](#_Toc115257153)

[Bedienungsanleitung 19](#_Toc115257154)

# Projektbeschreibung

**Zyklus 1**

***(Allgemeines):***

Im ersten Zyklus soll zunächst die Grundstruktur des Systems implementiert werden. Dem System soll eine Service-Architektur (bestehend aus mindestens einem Frontend-Service und einem BackendService) zu Grunde liegen. Sämtliche Daten des Systems sollen persistent gespeichert werden.

***(Registrierung eines Nutzers):***

Nutzer sollen die Möglichkeit haben sich zu registrieren und somit ein Profil zu erstellen. Ein Nutzerprofil soll aus dem Vor- und Nachnamen des Nutzers, einer gültigen E-Mailadresse, dem Geburtsdatum des Nutzers, einem Passwort und einem optionalen Profilbild bestehen. Ein Nutzer soll die Möglichkeit haben sich im System mittels seines Profils einzuloggen. Der Login-Vorgang soll durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung realisiert werden, bei der, neben dem Passwort, ein zufällig generierter Sicherheitscode eingegeben werden muss, der per E-Mail an den Nutzer versendet wird. Für die Abnahmen: Es soll einen „super“ Sicherheitscode existieren, der ebenfalls akzeptiert wird.

***(Registrierung der Systemadministratoren):***

Nutzer sollen die Möglichkeit haben, sich als Systemadministrator zu registrieren und somit ihr Profil zu erstellen. Diese Systemadministrator-Profile sollen aus dem Vor- und Nachnamen, einer gültigen EMailadresse und einem Passwort bestehen. Ein Nutzer soll die Möglichkeit haben sich im System mittels seines Systemadministrator-Profils einzuloggen. Der Login-Vorgang soll durch eine ZweiFaktor-Authentifizierung realisiert werden, bei der, neben dem Passwort, ein zufällig generierter Sicherheitscode eingegeben werden muss, der per E-Mail an den Nutzer versendet wird. Für die Abnahmen: Es soll ein „super“ Sicherheitscode existieren, der ebenfalls akzeptiert wird.

***(Ligen erstellen):***

Systemadministratoren sollen verschiedene Ligen anlegen können. Eine Liga besteht aus einem Namen, einem Spielplan (bestehend aus mehreren Spieltagen) und einem optionalen Liga-Bild. Ein Spieltag besteht aus mehreren einzelnen Spielen. In jedem Spiel treten zwei unterschiedliche Mannschaften (eine Heimmannschaft und eine Auswärtsmannschaft) gegeneinander an. Ein Systemadministrator soll die Möglichkeit haben den Spielplan mit Hilfe einer CSV-Datei1 einzulesen. Alle diese Liga-Daten (Liga, Spieltage, Spiele) sollen im Nachhinein für jeden Nutzer einsehbar sein. Ein Systemadministrator soll Liga-Daten manuell ändern können. 1 Als

***(Systemdatum ändern):***

Der Systemadministrator soll die Möglichkeit haben das Datum, nach dem sich das System richtet zu ändern. Das Systemdatum definiert welche Spiele aus dem Spielplan noch anstehen und welche schon beendet wurden.

Grundlage für die Spielpläne und die Ergebnisse sollen historische Daten genutzt werden: <https://github.com/footballcsv/deutschland>

# **Zyklus I**

## **Spezifikationsplanung**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Artefakt** | **Art des Artefakts** | **Verantwortlicher** | **Status** |
| **1.** | Registrierung der Nutzer |  |  |  |
| 1.1 | User Story Nutzerregistrierung | User Story | Felix | Fertig |
| 1.2 | Papierprototyp Nutzerregistrierung | Papierprototyp | Felix | Fertig |
| **2.** | Login der Nutzer |  |  |  |
| 2.1 | User Story Login | User Story | Alex | Fertig |
| 2.2 | Login Fenster | Papierprototyp | Alex | Fertig |
| **3.** | Registrierung Admins |  |  |  |
| 3.1 | User Story Admin Registrierung | User Story | Felix | Fertig |
| 3.2 | Registrierungs-Fenster | Papierprototyp | Felix | Fertig |
| 3.3 | User Story Admin Login | User Story | Felix | Fertig |
| **4.** | Architektur |  |  |  |
| 4.1 | Klassendiagramm Backend | Klassendiagramm | Alex | Fertig |
| 4.2 | Komponentendiagramm Frontend | Komponentendiagramm | Alex | Fertig |
| 4.3 | Routing Frontend | Komponentendiagramm | Alex | Fertig |
| 4.4 | Kommunikationsdiagramm  Login | Kommunikationsdiagramm | Alex | Fertig |
| 4.5 | Kommunikationsdiagramm  Admin | Kommunikationsdiagramm | Alex | Fertig |
| 5 | Ligen erstellen |  |  |  |
| 5.1 | User Stories Liga erstellen | User Story | Tom | Fertig |
| 5.2 | User Story Liga bearbeiten | User Story | Tom | Fertig |
| 5.3 | Papierprototyp Liga erstellen | Papierprototyp | Tom | Fertig |
| 5.4 | Papierprototyp Liga bearbeiten | Papierprototyp | Tom | Fertig |
| 5.5 | User Stories CVS-Datei einlesen | User Story | Tom | Fertig |
| 5.6 | Papierprototyp CVS-Datei  Einlesen | Papierprototyp | Tom | Fertig |
| 5.7 | User Story Spiele manuell einfügen | User Story | Alex | Fertig |
| 5.8 | Papierprototyp Spiele manuell einfügen | Papierprototyp | Alex | Fertig |
| 6 | Systemdatum ändern |  |  |  |
| 6.1 | User Story Systemdatum ändern | User Story | Tom | Fertig |
| 6.2 | Papierprototyp Systemdatum ändern | Papierprototyp | Tom | Fertig |
| **7.** | Nutzer Funktionen |  |  |  |
| 7.1 | User Story Liga anzeigen | User Story | Alex | Fertig |
| 7.2 | Papierprototyp Liga anzeigen | Papierprototyp | Alex | Fertig |

## **User-Stories**

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 1.1 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Nutzer möchte ich, dass es möglich ist ein Profil zu registrieren, mit meinem Vornamen, Nachnamen, Emailadresse, Geburtsdatum, Passwort und optional mit einem Profilbild, damit meine Mitspieler auch gewisse Informationen über mich haben und meine Daten im Backend gespeichert werden. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tage |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor** | Felix Farke |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 2.1 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Nutzer möchte ich, dass ich in der Lage bin mich mit meinem Profil einzuloggen, damit ich die Liga angezeigt kriegen kann und meine Tipps abgeben/ändern kann. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tage |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor** | Felix Farke |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 1.1, 3.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 3.1 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Nutzer möchte ich, dass ich ein Systemadministratorprofil erstellen kann, damit ich die Rechte habe Liegen erstellen/bearbeiten zu können. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tage |
| **Priorität** | Mittel |
| **Autor** | Felix Farke |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 3.3 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Admin möchte ich, dass es mir möglich ist mich mit meinem Profil einzuloggen, um bestehende Ligen weiterhin verwalten zu können. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tage |
| **Priorität** | Mittel |
| **Autor** | Felix Farke |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1, 3.1. |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 5.1 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Admin möchte ich, dass es mir möglich ist eine Liga mit einem Namen, einem Spielplan und optional mit einem Bild zu erstellen, um mir und meinen Mitspielern ein Spielerlebnis beschaffen zu können. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 3 Tage |
| **Priorität** | Mittle |
| **Autor** | Tom Schneider |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1, 3.1, 3.3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 5.2 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Admin möchte ich, dass es mir möglich ist eine Liga und ihre Attribute zu bearbeiten, um Änderungen währen der laufenden Liga vornehmen zu können. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tag |
| **Priorität** | Mittle |
| **Autor** | Tom Schneider |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1, 3.1, 3.3, 5.1 |


|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 5.5 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Admin möchte ich, dass es mir möglich ist Liga Daten mithilfe einer CSV-Datei einzulesen, um nicht alle per Hand manuell einlesen zu müssen. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tag |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor** | Tom Schneider |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1, 3.1, 3.3 |


|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 5.7 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Admin möchte ich, dass es mir möglich ist Spiele manuell hinzufügen zu können, um eine 2. Option Eingabemöglichkeit zu haben als Backup oder für einzelne Spiele. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tag |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor** | Alex Grebennikov |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1, 3.1, 3.3 |



|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 6.1 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Admin möchte ich, dass es mir möglich ist das Systemdatum nachdem sich das System richtet zu ändern, damit man entscheiden kann auf welche Spieletag man tippen kann. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tag |
| **Priorität** | Niedrig |
| **Autor** | Tom Schneider |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1, 3.1, 3.3 |


|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 7.1 |
| **User Story-Beschreibung** | Als jeder Nutzer möchte ich, dass es mir möglich ist die Ligen angezeigt zu bekommen, damit man die volle Information hat zum tippen. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tag |
| **Priorität** | Mittel |
| **Autor** | Alex Grebennikov |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1, |


**Papierprototypen**






**Klassendiagramm Backend****Komponentendiagramm Frontend**







**Routing Frontend**



## 

## **Verhaltensdiagramme (Kommunikationsdiagramme):**





## Funktionalitätsplanung

Anhand der Funktionalitätsplanung werdet Ihr geprüft. Diese sollte dementsprechend **immer** aktuell gehalten werden und pro Funktionalität **nur einen** Verantwortlichen enthalten. Als Quellcodereferenz solltet Ihr immer euer Package, eure Klasse und die dazugehörige Methode angeben. ggf. könnt Ihr auch Zeilenangaben machen.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Funktionalität** | **Verantwortlicher** | **Abhängige**  **Funktionalitäten** | **Verknüpfte**  **User-Stories** | **Quellcode-**  **referenz** | **Status** |
| **1.** | **Registrierung von User/Admins** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Registrierungs Component | Alex | 2.1 | 1.1 |  | Fertig |
| 1.1.1 | Registrierungs Controller | Felix | 1.1.2 |  | Register.controller.java | Fertig |
| 1.1.2 | Registierungsservice | Felix | 2.3. |  | Register.service.ts | Fertig |
| 1.1.3 | Registrierungsview | Alex |  |  | Register.component.html | Fertig |
| 1.2.1 | AdminRegistrierungsservice | Alex | 2.3 | 3.1 | Admin-register.service.ts | Fertig |
| 1.2.2 | AdminRegistrierung View | Alex |  |  | Admin-register.component.ts | Fertig |
| 2. | Login von User/Admin |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Login Component | Alex | 2.2 | 2.1 |  | Fertig |
| 2.1.1 | Login Controller | Felix | 2.1.2 |  | Login.controller.java | Fertig |
| 2.1.2 | Login Service | Alex | 2.1.1 |  | Login.service.ts | Fertig |
| 2.1.3 | Login View | Alex | 3.1 |  | Login.component.html | Fertig |
| 2.2 | Authguard | Felix |  | 3.3 |  | Fertig |
| 2.2.1 | Auth Service | Felix | 2.3.2 |  | Adminguard.service.ts | Fertig |
| 2.3 | User Component | Felix |  |  |  | Fertig |
| 2.3.1 | User Controller | Felix | 2.3.3 |  | UserController.java | Fertig |
| 2.3.2 | User Repository | Felix | 1.; 3. |  | UserRepository.java | Fertig |
| 2.3.3 | User Service | Felix | 2.3.2 |  | Userservice.java | Fertig |
| 2.3.4 | User Model | Felix |  |  | Benutzer.java | Fertig |
| 2.4. | Admin Component | Felix |  |  |  | Fertig |
| 2.4.1 | Admin Service | Felix |  |  | Admin.service.ts | Fertig |
| 2.4.2 | Admin View | Alex |  |  | Admin.component.html | Fertig |
| 3. | Nutzer Ansicht |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Liga Component | Tom |  | 7.1 |  | Fertig |
| 3.1.1 | Liga Controller | Tom | 3.1.3 |  | LigaController.java | Fertig |
| 3.1.2 | Liga Repository | Tom |  |  | LigaRepository.java | Fertig |
| 3.1.3 | Liga Service | Tom | 3.1.2 |  | LigaServices.java | Fertig |
| 3.1.4 | Liga Model | Tom |  |  | Liga.java | Fertig |
| 4. | Admin Ansicht |  |  |  |  |  |
| 4.1 | AdminLiga Component | Felix | 1.2.1 | 5.1; 5,2 |  | Fertig |
| 4.1.1 | AdminLiga Service | Felix | 3.1 |  | Adminliga.service | Fertig |
| 4.1.2 | CVS-Datei einlesen | Tom | 3.1 | 5.5 | Adminliga.service | Fertig |
| 4.1.3 | AdminLiga View | Felix |  |  | Adminliga.component.html | Fertig |
| 4.2 | Spiele Component | Felix | 1.2.1 | 5.7 |  | Fertig |
| 4.2.1 | Spiele Repository | Felix | 3.1 |  | SpielRepository.java | Fertig |
| 4.2.2 | Spiele Model | Felix | 4.2.3 |  | SpielModel.java | Fertig |
| 4.2.3 | Spiel Services | Felix |  |  | Spielservices.ts | Fertig |
| 4.3 | Config Component | Tom | 3.1; 1.2.1 | 6.1 |  | Fertig |
| 4.3.1 | Config Controller | Tom | 4.3.3 |  | ConfigController.java | Fertig |
| 4.3.2 | Config Repository | Tom |  |  | ConfigRepository.java | Fertig |
| 4.3.3 | Config Service | Tom | 4.3.2 |  | Config.services.ts | Fertig |
| 4.3.4 | Config View | Tom |  |  | Config.component.html | Fertig |
| 5. | App Routing | Felix |  |  | App.routing.module.ts | Fertig |

## Systemtests

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | 18/11/22 | | |
| **Tester** | Gruppe F | | |
| **SW-Version** |  | | |
| **Vorbedin-gung(en)** | Nutzer „Alex Grebennikov“ möchte sich am System mit Passwort „geheim“ registriert | | |
| **Schritt** | **Aktion (User)** | **Erwartete Reaktion (System)** | **√ / X** |
| 1 | Der Benutzer gibt seinen Vornamen „Alex“ auf der Tastatur ein. | Das System zeigt „Alex“ auf dem Display an. | **√** |
| 2 | Der Benutzer gibt seinen Nachnamen „Grebennikov“ auf der Tastatur ein. | Das System zeigt „Grebennikov“ auf dem Display an. | **√** |
| 3 | Der Benutzer gibt seine Email „a.grebennikov@gmx.de“ auf der Tastatur ein. | Das System zeigt „a.grebennikov@gmx.de“ auf dem Display an. | **√** |
| 4 | Der Benutzer gibt sein Passwort „geheim“ auf der Tastatur ein. | Das System zeigt das Passwort durch „\*“-Symbole zensiert an. | **√** |
| 5 | Der Benutzer fügt ein Profilbild hinzu. | Das System zeigt den Dateinamen an. | **√** |
| 6 | Der Benutzer gibt sein Geburtsdatum ein. | Das System zeigt das Geburtsdatum an. | **√** |
| 7 | Der Benutzer klickt auf den Registrieren Button | Das System leitet dich weiter zur /login Seite | **√** |
| **Nachbe-dingung(en)** | Nutzer ist im System registriert. | | **√** |
| **Testurteil** | **Test bestanden.** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | 18/11/22 | | |
| **Tester** | Gruppe F | | |
| **SW-Version** |  | | |
| **Vorbedin-gung(en)** | Nutzer „Felix Farke“ möchte sich am System mit Passwort „geheim“ als Admin registriert | | |
| **Schritt** | **Aktion (User)** | **Erwartete Reaktion (System)** | **√ / X** |
| 1 | Der Benutzer gibt seinen Vornamen „Felix“ auf der Tastatur ein. | Das System zeigt „Felix“ auf dem Display an. | **√** |
| 2 | Der Benutzer gibt seinen Nachnamen „Farke“ auf der Tastatur ein. | Das System zeigt „Farke“ auf dem Display an. | **√** |
| 3 | Der Benutzer gibt seine email „felix.farke@gmx.de“ auf der Tastatur ein. | Das System zeigt „felix.farke@gmx.de“ auf dem Display an. | **√** |
| 4 | Der Benutzer gibt sein Passwort „geheim“ auf der Tastatur ein. | Das System zeigt das Passwort durch „\*“-Symbole zensiert an. | **√** |
| 5 | Der Benutzer klickt auf den Registrieren Button | Das System leitet dich weiter zur /login Seite | **√** |
| **Nachbe-dingung(en)** | Nutzer ist im System als admin registriert. | | **√** |
| **Testurteil** | **Test bestanden.** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | 18/11/22 | | |
| **Tester** | Gruppe F | | |
| **SW-Version** |  | | |
| **Vorbedin-gung(en)** | Nutzer „Alex Grebennikov“ möchte sich am System mit Passwort „geheim“ anmelden | | |
| **Schritt** | **Aktion (User)** | **Erwartete Reaktion (System)** | **√ / X** |
| 1 | Der Benutzer gibt seine email „a.grebennikov@gmx.de“ auf der Tastatur ein. | Das System zeigt „a.grebennikov@gmx.de“ auf dem Display an. | **√** |
| 2 | Der Benutzer gibt sein Passwort „geheim“ auf der Tastatur ein. | Das System zeigt das Passwort durch „\*“-Symbole zensiert an. | **√** |
| 3 | Der Benutzer klickt auf den Login Button | Das System leitet dich weiter zur /liga Seite oder zur /admin Seite je nachdem welche Rechte er hat | **√** |
| **Nachbe-dingung(en)** | Nutzer ist am System angemeldet. | | **√** |
| **Testurteil** | **Test bestanden.** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | 18/11/22 | | |
| **Tester** | Gruppe F | | |
| **SW-Version** |  | | |
| **Vorbedin-gung(en)** | Nutzer „Alex Grebennikov“ möchte die Liga angezeigt kriegen. | | |
| **Schritt** | **Aktion (User)** | **Erwartete Reaktion (System)** | **√ / X** |
| 1 | Der Benutzer klickt auf Liga anzeigen | Das System zeigt die Liga auf dem Display an. | **√** |
| **Nachbe-dingung(en)** |  | |  |
| **Testurteil** | **Test bestanden.** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | 18/11/22 | | |
| **Tester** | Gruppe F | | |
| **SW-Version** |  | | |
| **Vorbedin-gung(en)** | Nutzer mit Admin Rechten „Felix Farke“ möchte die Liga modifizieren können. | | |
| **Schritt** | **Aktion (User)** | **Erwartete Reaktion (System)** | **√ / X** |
| 1 | Der Benutzer klickt auf Liga modifizieren | Das System leitet dich weiter zu /adminLiga | **√** |
| **Nachbe-dingung(en)** |  | |  |
| **Testurteil** | **Test bestanden.** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | 18/11/22 | | |
| **Tester** | Gruppe F | | |
| **SW-Version** |  | | |
| **Vorbedin-gung(en)** | Nutzer mit Admin Rechten „Felix Farke“ möchte die Systemdatum configurieren können. | | |
| **Schritt** | **Aktion (User)** | **Erwartete Reaktion (System)** | **√ / X** |
| 1 | Der Benutzer klickt auf Configuration | Das System leitet dich weiter zu /Config | **√** |
| **Nachbe-dingung(en)** |  | |  |
| **Testurteil** | **Test bestanden.** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | 18/11/22 | | |
| **Tester** | Gruppe F | | |
| **SW-Version** |  | | |
| **Vorbedin-gung(en)** | Nutzer mit Admin Rechten „Alex Grebennikov“ möchte die Ligahinzufügen können. | | |
| **Schritt** | **Aktion (User)** | **Erwartete Reaktion (System)** | **√ / X** |
| 1 | Der Benutzer gibt den Liganamen „Bundesliga“ ein | Das System zeigt den Liganamen „Bundesliga“ an | **√** |
| 2 | Der Benutzer fügt ein Logo ein | Das System zeigt den Namen der Datei | **√** |
| 3 | Der Benutzer klickt auf hinzufügen | Das System fügt die Liga hinzu | **√** |
| **Nachbe-dingung(en)** |  | |  |
| **Testurteil** | **Test bestanden.** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | 18/11/22 | | |
| **Tester** | Gruppe F | | |
| **SW-Version** |  | | |
| **Vorbedin-gung(en)** | Nutzer mit Admin Rechten „Alex Grebennikov“ möchte die Spiele hinzufügen können. | | |
| **Schritt** | **Aktion (User)** | **Erwartete Reaktion (System)** | **√ / X** |
| 1 | Der Benutzer gibt den Spieltag ein | Das System zeigt den Spieltag an | **√** |
| 2 | Der Benutzer fügt ein Datum ein | Das System zeigt das Datum an | **√** |
| 3 | Der Benutzer fügt die Heimtore ein. | Das System zeigt die Heimtore an | **√** |
| 4 | Der Benutzer fügt ein Auswärtstore ein | Das System zeigt die Auswärtstore an. | **√** |
| 5 | Der Benutzer wählt eine Liga aus | Das System zeigt die ausgewählte Liga an | **√** |
| 6 | Der Benutzer klickt auf hinzufügen | Das System fügt die Spiele hinzu | **√** |
| **Nachbe-dingung(en)** |  | |  |
| **Testurteil** | **Test bestanden.** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | 18/11/22 | | |
| **Tester** | Gruppe F | | |
| **SW-Version** |  | | |
| **Vorbedin-gung(en)** | Nutzer mit Admin Rechten „Felix Farke“ möchte die Liga hinzufügen mittels CVS-Datei. | | |
| **Schritt** | **Aktion (User)** | **Erwartete Reaktion (System)** | **√ / X** |
| 1 | Der Benutzer wählt die CVS-Datei aus | Das System zeigt den Dateinamen an | **√** |
| 2 | Der Benutzer wählt eine Liga aus | Das System zeigt die ausgewählte Liga an | **√** |
| 3 | Der Benutzer klickt auf hinzufügen | Das System fügt die Liga hinzu | **√** |
| **Nachbe-dingung(en)** |  | |  |
| **Testurteil** | **Test bestanden.** | | |

# Zyklus II

## Spezifikationsplanung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Artefakt** | **Art des Artefakts** | **Verantwortlicher** | **Status** |
| **1.** | **Tipprunde erstellen** |  |  |  |
| 1.1 | User Story Tipprunden erstellen | User Story | Alex | In Bearbeitung |
| 1.2 | Papierprototyp Tipprunden erstellen | Papierprototyp | Alex | In Bearbeitung |
| 1.3 | User Story flexible Tippbewertung | User Story | Alex | In Bearbeitung |
| 1.4 | Papierprototyp flexible Tippbewertung | Papierprototyp | Alex | In Bearbeitung |
| 1.5 | Verhaltensdiagramm Tipprunde erstellen | Verhaltensdiagramm | Alex | In Bearbeitung |
| **2.** | **Tipprunde bearbeiten** |  |  |  |
| 2.1 | User Story nach Namen filtern | User Story | Felix | In Bearbeitung |
| 2.2 | User Story Emaileinladung verschicken | User Story | Felix | In Bearbeitung |
| 2.3 | User Story Tippname | User Story | Felix | In Bearbeitung |
| 2.4 | Papierprototyp Tippname | Papierprototyp | Felix | In Bearbeitung |
| 2.5 | User Story Tippabgabe | User Story | Felix | In Bearbeitung |
| 2.6 | Papierprototyp Tippabgabe | Papierprototyp | Felix | In Bearbeitung |
| 2.7 | User Story Tipprunde einsehen | User Story | Felix | In Bearbeitung |
| 2.8 | User Story Tipprunde übernehmen | User Story | Felix | In Bearbeitung |
| 2.9 | Verhaltensdiagramm Tipprunde bearbeiten | Verhaltensdiagramm | Felix | In Bearbeitung |
| **3.** | **soziales** |  |  |  |
| 3.1 | User Story Nutzer suchen | User Story | Tom | In Bearbeitung |
| 3.2 | Papierprototyp Nutzer suchen | Papierprototyp | Tom | In Bearbeitung |
| 3.3 | User Story Freunde annehmen/ablehnen | User Story | Tom | In Bearbeitung |
| 3.4 | Papierprototyp Freunde annehmen/ablehnen | Papierprototyp | Tom | In Bearbeitung |
| 3.5 | User Story Freunde anzeigen | User Story | Tom | In Bearbeitung |
| 3.6 | Papierprototyp Freunde anzeigen | Papierprototyp | Tom | In Bearbeitung |
| 3.7 | User Story Freunde löschen | User Story | Tom | In Bearbeitung |
| 3.8 | User Story Tipprunde teilen | User Story | Tom | In Bearbeitung |
| 3.9 | Verhaltensdiagramm soziales | Verhaltensdiagramm | Tom | In Bearbeitung |
| 4 | System Architektur |  |  |  |
| 4.1 | Klassendiagramm Backend erweitern | Klassendiagramm | Alex | In Bearbeitung |
| 4.2 | Komponentendiagramm erweitern | Komponentendiagramm | Alex | In Bearbeitung |

## 

## User-Stories

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 1.1 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Nutzer möchte ich, dass es möglich ist eine Tipprunde zu erstellen mit Namen, einem Besitzer, einem optionalen Passwort und einer Anzeigeeigenschaft (privat oder offen) um eine Tipprunde mit meinen Freunden starten zu können. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tage |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor** | Alex Grebennikov |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 1.1 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Nutzer möchte ich, dass es mir möglich ist meine Tipps abzugeben für die Tipprunde in der ich drin bin, um Punkte zu sammeln für die Tipprunde. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tage |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor** | Alex Grebennikov |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 1.1 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Besitzer der Tipprunde möchte ich die Tippbewertung für richtiges Ergebnis, richtige Tordifferenz zwischen den Mannschaften und richtiger Sieger modifizieren können beim Erstellen der Liga. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tage |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor** | Alex Grebennikov |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 1.1 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Nutzer möchte ich öffentliche und private Tipprunden von Freunden nach Namen zu filtern, um alle Tipprunden angezeigt zu kriegen in denen meine Freunde sind. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tage |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor** | Alex Grebennikov |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 1.1 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Nutzer möchte ich den Tipprunden meiner Freunde (gegeben falls mit Passwort) beitreten können, um in den Ligen meiner Freunde mit tippen zu können. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tage |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor** | Alex Grebennikov |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 1.1 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Besitzer möchte ich eine Einladung für meine Tipprunde per email verschicken können, um noch eine Möglichkeit zu haben, Freunde und Bekannte in meine Tipprunde einladen zu können. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tage |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor** | Alex Grebennikov |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 2 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Nutzer möchte ich die Option haben einen individuellen Namen für jede Tipprunde zu haben, um die Möglichkeit zu haben in jeder Tipprunde anders zu heißen. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tage |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor** | Alex Grebennikov |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 2 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Nutzer möchte ich die aktuelle Tipptabelle mit Mitgliedern und deren Punkte einsehen können, um zu sehen wie ich im Vergleich zu den anderen stehe. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tage |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor** | Alex Grebennikov |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 2 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Nutzer möchte ich, wenn ich in mehreren Tipprunden spiele, meine Tipps übernehmen können, damit ich nicht für jede Tipprunde, das einzeln eingeben muss. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tage |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor** | Alex Grebennikov |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 3 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Nutzer möchte ich das Profil anderer Nutzer über eine Suchfunktion oder über die Tipprunde finden können, um mich mit anderen Leuten, die diese App benutzen zu connecten. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tage |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor** | Alex Grebennikov |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1 |


|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 3 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Nutzer möchte ich Freundschaftsanfragen annehmen/ablehnen können, um seine Freundesliste verwalten zu können und neue Freunde hinzufügen zu können. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tage |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor** | Alex Grebennikov |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 3 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Nutzer möchte ich alle meine Freunde mit Namen und Profilbild in einer Freundesliste sehen können, um bestehende Freunde angezeigt zu kriegen. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tage |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor** | Alex Grebennikov |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 3 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Nutzer möchte bestehende Freunde löschen können, falls ich diese nicht mehr in meiner Freundesliste angezeigt bekommen möchte und damit diese mich auch nicht mehr sehen. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tage |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor** | Alex Grebennikov |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 3 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Nutzer möchte ich meine Tipps mit meinen Freunden teilen, damit diese meine Tipps einsehen können. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Tage |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor** | Alex Grebennikov |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 2.1 |


Papierprototypen





Ein Bild, das Text enthält.


Automatisch generierte BeschreibungEin Bild, das Text, Whiteboard enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

**Klassendiagramm**

**Komponentendiagramm**



**Kommunikationsdiagramm**

## 

## Funktionalitätsplanung

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Funktionalität** | **Verantwortlicher** | **Abhängige**  **Funktionalitäten** | **Verknüpfte**  **User-Stories** | **Quellcode-**  **referenz** | **Status** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | …. |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

## Modultests

Modultests sind Komponententests. Diese werden in der Softwareentwicklung angewendet, um die funktionalen Einzelteile (Units) von Computerprogrammen zu testen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Getestete Funktionalität** | **Quellcode Referenz** | **Status** |
|  |  |  |  |

## Systemtests

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** |  | | |
| **Tester** |  | | |
| **SW-Version** |  | | |
| **Vorbedin-gung(en)** |  | | |
| **Schritt** | **Aktion (User)** | **Erwartete Reaktion (System)** | **√ / X** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| **Nachbe-dingung(en)** |  | |  |
| **Testurteil** |  | | |

# Zyklus III

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Artefakt** | **Art des Artefakts** | **Verantwortlicher** | **Status** |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

## Spezifikationsplanung

## User-Stories

Template:

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** |  |
| **User Story-Beschreibung** |  |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** |  |
| **Priorität** |  |
| **Autor** |  |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** |  |
| **Zugehörige Szenarien** |  |

Papierprototypen

## Strukturdiagramme (Komponenten- und Klassendiagramme)

## Verhaltensdiagramme (Kommunikationsdiagramme)

## Funktionalitätsplanung

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Funktionalität** | **Verantwortlicher** | **Abhängige**  **Funktionalitäten** | **Verknüpfte**  **User-Stories** | **Quellcode-**  **referenz** | **Status** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | …. |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

## Modultests

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Getestete Funktionalität** | **Quellcode Referenz** | **Status** |
|  |  |  |  |

## Systemtests

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** |  | | |
| **Tester** |  | | |
| **SW-Version** |  | | |
| **Vorbedin-gung(en)** |  | | |
| **Schritt** | **Aktion (User)** | **Erwartete Reaktion (System)** | **√ / X** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| **Nachbe-dingung(en)** |  | |  |
| **Testurteil** |  | | |

# Nutzerhandbuch

## Technische Anforderungen

* Das System muss eine Docker Installation 4.12.0 oder neuer haben.
* Die Ports 80 und 8080 müssen unbelegt sein.

## Installationsanleitung

Die zur Installation nötigen Dateien sind **docker-compose.yml** und **tippspiel.tar**.

Zur Installation führen sie mithilfe der Kommandozeile im Arbeitsverzeichniss mit beiden Dateien den Befehl, **docker load –input tippspiel.tar** aus.

Darauf können die Container mithilfe des Befehls, **docker compose up –d** gestartet werden.

## Bedienungsanleitung

Die Seite des Tippspiels ist an der Adresse des Servers auf Port 80 zu erreichen. Die Hyperlinks Bedienelemente der Webseite werden zum navigieren und Bedienen der Applikation verwendet.